АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ОБИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2017 г.   									№ 90

О внесении изменений в ведомственную

целевую программу «Благоустройство территории города Оби Новосибирской области на 2016-2018 годы», утвержденную

постановлением администрации города Оби

Новосибирской области от 19.11.2015 №  1220

Во исполнение решения 4-ой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области четвертого созыва от 27.12.2016 № 37 «О бюджете города Оби на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Благоустройство территории города Оби Новосибирской области на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 19.11.2015 № 1220 (с изменениями от 25.01.2015 № 35):

1.1. Приложение № 3 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Благоустройство территории города Оби Новосибирской области на 2016-2018 годы» читать в новой редакции.

2. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить  на официальном сайте  города Оби Новосибирской области.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы администрации С.П.Жигайлова.

Глава города Оби

Новосибирской области                                                               А.А.Мозжерин

|  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к Ведомственной целевой программе "Благоустройство территории города Оби Новосибирской области на 2016-2018 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Наименование показателя | Единица | годы |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  | Примечание |  |
| мероприятия |  | измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | Итого |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Цель программы: Совершенствование системы благоустройства создание наиболее благоприятной, комфортной и безопасной среды жизнедеятельности горожан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Улучшение состояния внутриквартальной и улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Ремонт улично-дорожной сети: | Количество | м2 | 5271 |  | 3239 |  | 23420 |  | 31930 |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат | тыс.руб. | 6393,50 |  | 1340,7 |  | 49624 |  | 57358,2 |  |  |  |  |  |
|  | обл.бюджет | тыс.руб. | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 6393,50 |  | 1340,7 |  | 49624 |  | 57358,2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. пер.Водопроводный (ощебенение) | Количество | м2 |  |  | 403,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  | 0,545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. |  |  | 220,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 220,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.пер.Дачный (ощебенение) | Количество | м2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. пер.Березовый (ощебенение) (округ 13) | Количество | м2 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  | 0,545 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  |  |  | 981,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 981,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. пер.Полевой (щебень) | Количество | м2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. пер.Усадебный (щебень) | Количество | м2 |  |  |  |  | 1620,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,545 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. |  |  |  |  | 882,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 882,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. пер.Солнечный (щебень) | Количество | м2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. Выполнение проекта на строительство дорог в районе ИЖС (западнее МЖК), в т.ч. тротуар и водоотвод | Количество | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. Строительство дорог в районе ИЖС (западнее МЖК) 1 очередь*** | Количество | м2 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб. |  |  |  |  | 2,238 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. |  |  |  |  | 22380 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 22380 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. Строительство дорог в районе ИЖС (западнее МЖК) 2 очередь*** | Количество | м2 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб. |  |  |  |  | 2,238 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. |  |  |  |  | 22380 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 22380 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10.ул.Заводская (щебень) | Количество | м2 | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено в 2016 году |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб. | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 308,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. | 308,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11.ул.Огородная (щебень) | Количество | м2 |  |  | 2835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  | 0,545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. |  |  | 1120,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 1120,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12.ул.2-я Северная (щебень) | Количество | м2 | 2405,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено в 2016 году |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 1852,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. | 1852,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13. ул.Покрышкина от д.1 до д. 33 (асфальтирование) | Количество | м2 | 2466,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 4233,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. | 4233,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Ремонт пешеходных дорожек | Количество | м2 |  |  | 105 |  | 552 |  | 657 |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб | 50 |  | 612,1 |  | 315 |  | 977 |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. | 50 |  | 612,1 |  | 315 |  | 977 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Ремонт асфальтового тротуара пер.Канавный | Количество | м2 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Ремонт пешеходной дорожки от ул..Геодезическая до ж/д перехода (щебенение) | Количество | м2 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  | 0,545 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Ремонт шебеночной пешеходной дорожки от администрации до Чкалова, 38 | Количество | м2 |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Выполнение ПСД тротуара вдоль пер.Планировочный (от ООТ "Дом-интернат" до ул.Байдукова) | Количество | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено в 2016 году |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Выполнение СМР тротуара вдоль пер.Планировочный (от ООТ "Дом-интернат" до ул.Байдукова) | Количество | м2 |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  | стоимость по проекту |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. |  |  | 612,1 |  |  |  | 612,1 |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. |  |  | 612,1 |  |  |  | 612,1 |  |  |  |  |  |
| 1.3. Ремонт внутридомовой территории и проездов | Количество | м2 | 350,00 |  | 0,00 |  | 9874,00 |  | 10224 |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат | тыс.руб. | 700,00 |  | 0,0 |  | 8532,7 |  | 9233 |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. | 700,00 |  | 0,0 |  | 8532,7 |  | 9233 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Ремонт асфальтового покрытия внутридомовой территории в/г 125 | Количество | м2 |  |  |  |  | 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  |  |  | 626,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 626,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Ремонт асфальтового покрытия проезда от магазина "Елена" (в/г д. 123/1) и внутридомовой территории в район домов в/г 120 - 121 с устройством водоотвода от дома 118 | Количество | м2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Ремонт внутридомовой территории в/г 110 (шебенение) | Количество | м2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. Ремонт асфальтового покрытия внутридомовой территории ЖКО а/порта, 25 | Количество | м2 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  |  |  | 609 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 609 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. Ремон дороги (щебень) вдоль домов в/г 112-110 | Количество | м2 |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  | 0,545 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  |  |  | 545,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 545,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. Благоустройство территории , прилегающая к центру "Забота" ул.Чкалова, 40 | Количество | м2 |  |  |  |  | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  |  |  | 810,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 810,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. Ремонт внутридворовой территории Покрышкина, 35 с устройством водоотвода | Количество | м2 | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено в 2016 году |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8. ул.Геодезическая от 10/1 до 6а (ремонт дороги) | Количество | м2 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9. ул.Геодезическая от школы №2 до домов №№7-19 (округ 12) | Количество | м2 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.11. Ремонт асфальтового покрытия подъедного пути со стороны ул.Ломоносова к дому 15 ЖКО а/п | Количество | м2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.12. Ремонт асфальтового покрытия внутридомовой территории ЖКО а/порта 13 | Количество | м2 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  |  |  | 348 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 348 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.13. Ремонт асфальтового покрытия внутридомовой территории ЖКО а/порта 14 - 15 | Количество | м2 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  |  |  | 696 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 696 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.14. Ремонт асфальтового покрытия ЖКО а/порта 22,23 | Количество | м2 |  |  |  |  | 980 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  |  |  | 853 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 853 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.15. Ремонт асфальтового покрытия ул.Вокзальная, 48 | Количество | м2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.16. Ремонт асфальтового покрытия ул.Вокзальная, 68 | Количество | м2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.17. Ремонт асфальтового покрытия ЖКО а/порта 28 | Количество | м2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.18. Ремонт подъезного пути к д/с № 1 "Родничок" щебенение (Геодезическая,6 ) | Количество | м2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.19. Ремонт подъезного пути Геодезическая 68-70 | Количество | м2 |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  |  |  | 304,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 304,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.20. Ремонт асфальтового покрытия между домами 113 - 114 в/г | Количество | м2 |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  |  |  | 304,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 304,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.21. Ремонт асфальтового покрытия в районе домов по ул.Геодезическая 56,57,58,59,68,70,72 | Количество | м2 |  |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  |  |  | 739,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 739,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.22. Ремонт асфальтового покрытия вдоль домов ЖКО а/порта 16 - 26/1 | Количество | м2 |  |  |  |  | 1840 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  |  |  | 1600,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 1600,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.23. Ремонт подъедного пути к домам 16а, 16б по ул.Вокзальная (ощебенение) | Количество | м2 |  |  |  |  | 734 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  | 0,545 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  |  |  | 400,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 400,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.24. Ремонт асфальтового покрытия внутридомовой территории ЖКО а/порта, 26 | Количество | м2 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  |  |  | 696 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 696 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задачи 1: | Количество | м2 | 5621,00 |  | 3344 |  | 33846 |  | 42811 |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат всего | тыс.руб. | 7143,50 |  | 1952,8 |  | 58472 |  | 67568,3 |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. | 7143,50 |  | 1952,8 |  | 58472 |  | 67568,3 |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Организация размещения элементов и малых архитектурных форм детских спортивно-игровых площадок, устройство сквера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Устройство детской игровой площадки | Количество | шт |  |  | 0 |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. |  |  | 0 |  | 6450 |  | 6450 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс.руб. |  |  | 0 |  | 6450 |  | 6450 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. ул.Большая, 39 | Количество | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.ул.Геодезическая 10/1 | Количество | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. ул.Дорожников*** | Количество | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. ул. Авиационная 6-8 | Количество | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. Калинина, 20 ( во дворе - турник, скамья для отжимания, брусья) | Количество | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. ЖКО а/порта, 18 | Количество | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. ЖКО а/порта, 20, 22 ,23 | Количество | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. ЖКО а/порта, 12,13,14 | Количество | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. В/г., д. 122 | Количество | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Устройство сквера в районе ул.Геодезическая, 5 - 11** | Количество | шт |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат |  |  |  |  |  | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задачи 2: | Сумма затрат всего | тыс.руб. | 0,00 |  | 0 |  | 8950,00 |  | 8950 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс.руб. | 0,00 |  | 0 |  | 8950,00 |  | 8950 |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Развитие сетей уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Строительство сетей уличного освещения | Количество | м.п. |  |  | 2495,00 |  | 1700,00 |  | 4195 |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат | тыс.руб. |  |  | 857,00 |  | 6324,00 |  | 7181 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс.руб |  |  | 857,00 |  | 6324,00 |  | 7181 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.Восстановление сетей уличного освещения переулка от ул.Калинина до ул.Линейная** | Количество | м.п. |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат | тыс.руб. |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюджет | тыс.руб. |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Устройство уличного освещения пер.Водопроводный* (ПСД, СМР) | Количество | м.п. |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  | ПСД-248 СМР-1240 |  |
|  | сумма затрат | тыс.руб. |  |  |  |  | 1488,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  | 1488,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.ПСД строительство сетей уличного освещения пер.Школьный | Количество | м.п. |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат | тыс.руб. |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюджет | тыс.руб. |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. Устройство уличного освещения в в/г* (ПСД,СМР) | Количество | м.п. |  |  |  |  | 700,00 |  |  |  |  |  | ПСД-434 СМР-2170 |  |
|  | сумма затрат | тыс.руб. |  |  |  |  | 2604,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  | 2604,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6.Устройство уличного освещения ул.Линейная* (ПСД,СМР) | Количество | м.п. |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  | ПСД-372 СМР-1860 |  |
|  | сумма затрат | тыс.руб. |  |  |  |  | 2232,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  | 2232,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. Ремонт уличного освещения внутриквартального участка ул.Геодезическая 57,58,68,70** | Количество | м.п. |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат | тыс.руб. |  |  | 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюджет | тыс.руб. |  |  | 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8.Восстановление сетей электроснабжения по ул Ломоносова ** | Количество | м.п. |  |  | 1295,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат | тыс.руб. |  |  | 370,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюджет | тыс.руб. |  |  | 370,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задачи 3: | Сумма затрат | тыс.руб. | 0,00 |  | 857,00 |  | 6324,00 |  | 7181 |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюджет | тыс.руб. | 0,00 |  | 857,00 |  | 6324,00 |  | 7181 |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе | Сумма затрат | тыс.руб. | 7143,50 |  | 2809,8 |  | 73746 |  | 83699,3 |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюджет | тыс.руб. | 7143,50 |  | 2809,8 |  | 73746 |  | 83699,3 |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * - стоимость СМР определена предварительная, после выполнения ПСД возможно будут изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** - стоимость на основании сметного расчета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** - уточненная сумма затрат после выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСД - проектно-сметная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР - строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость дорожных работ по ремонту асфальтобетонных покрытий и работ по ощебенению дорог предоставлены МКУ ОКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На мероприятия, кроме пунктов 1.1.1, 1.1.11, 1.2.5, 3.1.1., 3.1.3, 3.1.7, 3.1.8 бюджетные денежные средства в 2017 году не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |