АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ОБИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2017 г.                                                                                     № 964

О внесении изменений в ведомственную

целевую программу «Обеспечение безопасности

дорожного движения в городе Оби 2016-2018 годы»,

утвержденное постановлением администрации

города Оби Новосибирской области от 19.11.2015 № 1219

На основании выполнения отдельных мероприятий ведомственной целевой программы  «Обеспечение безопасности  дорожного движения в городе Оби 2016-2018 годы» в 2016 - 2017 годах в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015 – 2022 годах», приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»  и для приведения в соответствие,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Оби 2016-2018 годы», утвержденную постановлением № 1219 от 19.11.2015 (с изменениями от 25.01.2016 № 34, от 14.03.2016 № 231, от 15.03.2016 № 243, от 01.09.2016 № 505, от 25.01.2017.№ 101).

2. Приложение № 3 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Оби Новосибирской области на 2016-2018 годы» изложить  в новой редакции, согласно приложения № 1 к данному постановлению.

3. В Паспорте программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Оби Новосибирской области на 2016-2018 годы» строки «Объем и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:

| # Объем и источники финансирования программы | # Финансирование Программы осуществляется в объеме: # 2016 год – 3933,4 тыс.руб. в т.ч.: # фед.бюд.- 0 тыс.руб. # обл.бюд. – 0 тыс.руб. # мест.бюд. – 3933,4 тыс.руб. # 2017 год –1154,0 тыс.руб.в т.ч.: # фед.бюд.- 0,0 тыс.руб. # обл.бюд. – 0,0 тыс.руб. # мест.бюд. – 1154,0тыс.руб. # 2018 год – 8044,0 тыс.руб. в т.ч.: # фед.бюд.- 1815,0 тыс.руб. # обл.бюд. – 0,0 тыс.руб. # мест.бюд. – 6229,0тыс.руб. |
| --- | --- |

3. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете "Аэро-Сити»" и разместить  на официальном сайте  города Оби Новосибирской области.

4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы администрации С.П.Жигайлова.

Глава города Оби

Новосибирской области                                                                  А.А.Мозжерин

|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 28.08.2017 г. № 964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ведомственной целевой программы "Обеспечение безопасности дорожного движения в г.Оби"на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение показателя |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы: Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 : Развитие технических средств организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Замена и установка дорожных знаков согласно Проекта организации дорожного движения | Количество | шт | 100 | 100 | 300 | 500 |  | Сокращение количества ДТП и лиц пострадавших в них, сокращение мест концентрации ДТП. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1 шт | тыс.руб. | 5,33 | 6,7 | 5,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 533 | 670 | 1599 | 2802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. | 533 | 670 | 1599 | 2802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Создание резерва дорожных знаков | Количество | шт | 50 | 20 | 50 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1 шт | тыс.руб. | 4,1 | 6,7 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 205 | 134 | 85 | 424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. | 205 | 134 | 85 | 424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Оснащение участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, в т.ч. в зоне пешеходных переходов: | Количество | п.м | 0 |  | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 0 |  | 3360 | 3360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-сть 1м.п. | тыс.руб |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фед.бюдж. | тыс.руб. | 0 |  | 1680 | 1680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. | 0 |  | 1680 | 1680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. ООТ Рынок | Количество | п.м | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. ООТ Березка | Количество | п.м | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. ООТ Дом Культуры | Количество | п.м | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. ООТ Банк | Количество | п.м | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фед.бюдж. | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. ООТ Октябрьская | Количество | п.м | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фед.бюдж. | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. ООТ Чайная | Количество | п.м | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фед.бюдж. | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. ООТ МЖК | Количество | п.м |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фед.бюдж. | тыс.руб. |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8. ООТ ГОВД | Количество | п.м |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фед.бюдж. | тыс.руб. |  |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 ООТ Дом-интернат | Количество | п.м |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фед.бюдж. | тыс.руб. |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10. ООТ Фиалка | Количество | п.м |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. |  |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.11. ООТ Чайная (местный маршрут автобуса) | Количество | п.м |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.12. ООТ Детская поликлиника | Количество | п.м |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в соответствии с новыми национальными стандартами, ГОСТами***: | Количество | шт | 1 | 0 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1 шт | тыс.руб |  |  | 1815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 0 | 0 | 3630 | 3630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фед.бюдж. | тыс.руб. | 0 | 0 | 1815 | 1815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. | 2 | 0 | 1815 | 1817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. ул.Железнодорожная, 12 | Количество | шт | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фед.бюдж. | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.ул.Железнодорожная, 8 | Количество | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.ул.Шевченко, 11а | Количество | шт |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4.район школы 1,60 | Количество | шт |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5.ул.О.Кошевого, 30а | Количество | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фед.бюдж. | тыс.руб. |  |  | 1815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6.ул.Октябрьская (детский сад) | Количество | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. |  |  | 1815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Задачи 1. | Сумма затрат | тыс.руб. | 738 | 804,0 | 5314 | 6856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. |  |  | 738 | 804,0 | 3499 | 5041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 1815 | 1815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Выполнение проекта по освещению автодороги по ул.Большая | Количество | км | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Освещение автодороги по ул.Большая (СМР)* | Количество | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обл.бюдж. | тыс.руб. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3..Выполнение проекта на строительство тротуара вдоль ул.Большая | Количество | м2 | 2160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Строительство тротуара вдоль ул.Большая *** | Количество | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-сть 1м2 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. ПСД на реконструкцию тротуара в границах ул.Строительная с устройством тротуара от д.11 по ул.Строительная до ООТ "Больница" и от ООТ Октябрьская до тротуарной дорожки в п.Геодезия) | Количество | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. СМР по реконструкции тротуара в границах ул.Строительная с устройством тротуара от д.11 по ул.Строительная до ООТ "Больница" и от ООТ Октябрьская до тротуарной дорожки в п.Геодезия) | Количество | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-сть 1м2 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.Выполнение ПСД, СМР тротуара вдоль ул.Рабочая | Количество | м2 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. |  |  | 1440 | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. |  |  | 1440 | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.Выполнение ПСД, СМР тротуара от ул.Авиационная вдоль ул.Красноармейская с переходом на ул.Новая | Количество | м2 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. |  |  | 1260 | 1260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. |  |  | 1260 | 1260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.Выполнение проекта на строительство тротуара по ул.Шевченко (от школы № 26 до пересечения ул.Октябрьская) | Количество | м2 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.Строительство тротуара по ул.Шевченко (от школы № 26 до пересечения ул.Октябрьская) | Количество | м2 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-сть 1м2 | тыс.руб. | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. Обустройство остановочных пунктов согласно ГОСТ Р 52766-2007 (устройство заездных карманов, посадочной площадки) | Количество | шт | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-ть 1 шт | тыс.руб. | 185,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. Выполнение работ по корректировке ПСД на "Ремонт проезжей части ул.Ломоносова" | Количество | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. |  | 350 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. |  | 350 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. Ремонт асфальтового покрытия ул.Большая | Количество | м2 |  |  | 5145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-сть 1м2 | тыс.руб. |  |  | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. |  |  | 6276,9 | 6276,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. |  |  | 6276,9 | 6276,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. ПСД на реконструкцию автодороги по ул.Вокзальная | Количество | м2 | 18305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-сть 1м2 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.Ремонт асфальтового покрытия от д.10/1 ул.Геодезическая до поворота на школу № 2 | Количество | м2 | 1344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-сть 1м2 | тыс.руб. | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. Выполнение ПСД на реконструкцию участка автодороги по ул.Станционная города Оби Новосибирской области (от железнодорожной станции Обь до трассы Новосибирск-Аэропорт "Толмачево" | Количество |  |  |  |  |  |  | выполнено в 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18.Выполнение проекта на строительство тротуара вдоль домов 1,3,5, по ул.Железнодорожная | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19.Строительство тротуара вдоль домов 1,3,5 по ул.Железнодорожная | Количество | м2 | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст-сть 1м2 | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20.Устройство "лежачего полицейского" у д.16 ул.Геодезическая ,16 (ДШИ) | Количество |  | 1 |  |  |  |  | выполнено в 2016 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 95,4 |  |  | 95,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. | 95,4 |  |  | 95,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21.Устранение недостатков, выявленных в ходе проведения специальных проверок на маршрутах движения общественного транспорта и школьных автобусов | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22. Инструментальная диагностика и оценка состояния дорог (один раз в 3 года) | Количество | км |  |  |  |  | Администрация города | Определение транспортно-эксплуатационного состояния дорог. Выявление дорог не отвечающие нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23. Визуальное обследование улично-дорожной сети города (один раз в год, весенний период) | Не требует финансовых затрат. |  |  |  |  |  | УЖКХиБ, МУП "БиС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Задачи 2. | Сумма затрат | тыс.руб | 3195,4 | 350,00 | 2700 | 6245,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб | 3195,4 | 350,00 | 2700 | 6245,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обл.бюдж. | тыс.руб | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фед.бюдж. | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Ежемесячная публикация данных о нарушениях правил дорожного движения, произошедших ДТП, в средствах массовой информации | Данные мероприятия не требуют финансовых затрат. |  |  |  |  |  | Администрация города, УГИБДД по НСО,Отдел по работе с общественностью | Повышение культуры поведения участников движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.Проведение комиссии, круглых столов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансовых затрат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.Проведение пропагандистиских акций, встреч с участниками дорожного движения, водителями авто-предприятий с показом кино-видео продукции по безопасности дорожного движения. | количество |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат | тыс.руб | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсы "Безопасное колесо", "Зеленая волна" и.т.д. | Данные мероприятия носят организационный характер, финансовые затраты предусмотрены статье расходов "Управление образования". |  |  |  |  |  | УГИБДД по НСО, ГЦДОД, УО | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат по Задачи 3 | Сумма затрат | тыс.руб. | 0 | 0 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. | 0 | 0 | 30 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат по программе | Сумма затрат | тыс.руб. | 3933,4 | 1154,0 | 8044 | 13131,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест.бюдж. | тыс.руб. | 3933,4 | 1154,0 | 6229 | 11316,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обл.бюдж. | тыс.руб. | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фед.бюдж. | тыс.руб. | 0,0 | 0 | 1815 | 1815,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применяемые сокращения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДТП - дорожно-транспортное происшествие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УО - управление образования администрации города Оби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УГИБДД по НСО - Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "БиС" - муниципальное унитарное предприятие "Благоустройство и саночистка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЦДОД - городской центр дополнительного образования детей г.Оби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |